南沙渔业产业园美丽渔场创建项目十六东围与二十一围路基回填工程

（项目编号：QY2022-120）

招标文件

招   标   人：广州南沙渔业产业园有限公司

招标代理单位：广东公信招标有限公司

日        期：2022年6月

目   录

第一章、投标须知	2

一、投标须知前附表	2

二、投标须知通用条款	4

（一）招标文件	4

（二）投标文件	4

（三）定标及合同签定	6

第二章  开标、定标办法	7

（二）	开标定标办法程序和细则	7

第三章 合同条款（最终以双方签定的为准）	11

## 第一章、投标须知

## 一、投标须知前附表

| 项目 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定义 | 招标人：广州南沙渔业产业园有限公司 招标代理：广东公信招标有限公司 |
| 2 | 工程名称 | 南沙渔业产业园美丽渔场创建项目十六东围与二十一围路基回填工程 |
| 3 | 建设地点 | 广州市南沙区十六东围、二十一围 |
| 4 | 建设规模 | 本工程位于广州南沙区十六东围、二十一围，南沙渔业产业园美丽渔场创建项目十六东围与二十一围路基回填工程是对十六东围、二十一围中间路进行提升改造，打造为林荫生态廊道。现拟对十六东围、二十一围路基进行土方堆填预压处理，以提高后续新建道路路基承载力和稳定性，具体实施内容包括：清除现有路坡表面腐殖土，后按设计断面填筑土 方并压实处理，新建、扩建路基完成路基路面10米，投资估算约为 94.8 万元（含税、利）。（具体以招标图纸的全部内容及招标过程相关资料所含全部内容为准）。 |
| 5 | 承包方式 | 包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、项目措施费包干。 |
| 6 | 质量标准 | 合格 |
| 7 | 承包范围 | 按发包人提供的邀请函、工程量清单及招标图纸，承包南沙渔业产业园美丽渔场创建项目十六东围与二十一围路基回填工程,具体工程需符合有关规定和要求。 |
| 8 | 工期要求 | 2022年 月 日计划开工，施工总期：45日历天。 |
| 9 | 资金来源 | 企业自筹资金 |
| 10 | 报价以及单价和总价计算方式 | 工程量清单计价。 |
| 11 | 投标有效期 | 90 日历天（从报名截止之日计起） |
| 12 | 投标保证金 | / |
| 13 | 踏勘现场 | 时间：自发布招标邀请函日起具备现场踏勘条件； 方式：招标人不集中组织，由投标人自行踏勘； 现场详细地点：广州市南沙区十六东围、二十一围 |
| 14 | 投标文件提交地点及截止时间 | 详见邀请函 |
| 15 | 开标时间和地点 | 详见邀请函 |
| 16 | 定标办法 | 最低投标价法 |
| 17 | 履约担保 | 不需要提交履约担保 |
| 18 | 招标控制价 | 本项目招标控制价为人民币869475.84元（含绿色施工安全防护措施费为：15068.09元）；投标总价超过招标控制价的投标文件将被拒绝。 |
| 19 | 保修期 | 按照《建设工程质量管理条例》规定 |
| 20 | 合同价款的调整办法 | 详见施工合同 |

## 二、投标须知通用条款

### （一）招标文件

1.招标文件的组成

1.1本招标文件包括下列文件，以及所有发出的澄清或修改：

第一章  投标须知

第二章  开标、定标办法

第三章  合同条款（另册）

第四章  技术条件（工程建设标准）（另册）

第五章  图纸及勘察资料（另册）

第六章  招标控制价及其工程量清单（另册）

1.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等。

1.3 投标人一旦获得中标资格，招标文件的内容对招标人和投标人双方均有约束力。

2.招标文件的澄清与修改

2.1招标文件发出后，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

2.2招标文件的澄清或修改在gzgx83064349@163.com邮箱发出。招标文件的澄清或修改一经在gzgx83064349@163.com邮箱发出，视作已发放给所有投标人。

2.3招标文件的澄清、修改作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

2.4为使投标人在报名时有充分的时间将招标文件的澄清或修改等内容考虑进去，招标人将酌情延长报名的截止时间，具体时间将在招标文件的澄清或修改中予以明确。若澄清或修改中没有明确延长时间，即表示报名时间不延长。

### （二）投标文件

3．投标文件的组成：

3.1投标文件应包括下列内容：

（1）法定代表人证明书和法定代表人授权书（原件）；

（2）企业营业执照及资质证书副本（复印件）；

（3）投标人持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证（复印件）；

（4）投标人具有承接本工程所需的市政公用工程施工总承包三级或以上级别资质；

（5）投标人拟担任工程的项目负责人为市政工程专业二级或以上级别的建造师或具备市政工程专业小型项目负责人资质（需提供相关证书复印件、身份证复印件）；；

（6）项目负责人持有安全培训考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书；

（7）专职安全员须具有安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书；

（8）项目负责人与安全员不为同一人；

（9）《项目投标书》（原件）（格式见邀请函附件）。

以上资料装订成册，一式二份，并每页盖公章。投标资料及回执原件在投标截止时间前递交。没有按时递交投标资料及回执的，视为自动放弃投标资格。

4．投标文件的递交和接收

4.1 投标人代表应按投标须知前附表第14、15项所规定的时间和地点向招标人递投标资料，投标人代表应凭本人身份证、法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件提交投标文件及参加开标会，投标人不按时到场递交投标资料，将视为自动放弃投标资格。

4.2若出现以下情况，招标人将拒绝接收投标文件：

4.2.1在投标截止期后逾期或未在指定地点递交投标文件的；

4.2.2投标文件未按招标文件要求密封或在密封处盖章的；

4.2.3投标人代表未准时出席开标会或未按要求签到的；

4.2.4在投标截止期前，投标人的法定代表人或法定代表人授权人（仅限于法定代表人不出席而委托授权代表出席开标会的）的本人未凭身份证原件递交投标文件的。

4.3 到在投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于三家的，招标人将依法重新组织招标。

5．投标的有效性

5.1招标人应根据邀请函所述的合格条件审核投标人的报名资料。投标人未能完全响应邀请函中合格条件的，视为无效投标。

5.2有效的投标人数不足3家为招标失败。招标人应重新组织招标。

### （三）定标及合同签定

6．定标办法

详见第二章定标办法

7．中标通知书

7.1确定中标人后，中标人必须在收到发中标通知书后24小时之内以书面形式回复招标人，确认收到。

8．合同协议书的签订

8.1 招标人与中标人应于中标通知书发出之日起10日内，按照招标文件和中标人的投标商定和签订合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

8.2中标通知书发出之日起10日后，中标人未按上款的规定与招标人订立合同，招标人将解除中标通知书，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。

8.3招标人支付工程款时，承包人应提供工程所在地发票。

9．履约担保

9.1不需要提交履约担保。

10．合同生效

合同双方授权代表在合同协议书上签字，并分别加盖双方单位的公章后，合同正式生效。

## 第二章  开标、定标办法

- 开标、定标办法通用条款

11、开标

11.1招标人按投标须知前附表第15项所规定的时间和地点公开开标。

11.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；

11.3招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都当众予以拆封、宣读。

12、定标

12.1招标人根据最低投标价法，最终审定中标人。

12.2依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。

12.3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名  第二的中标候选人为中标人。

12.4排名第二的中标候选人出现前款所列的情形的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。以此类推，如所有中标候选人均出现前款所列的情形，为招标失败，招标人依法重新招标。

### 开标定标办法程序和细则

13、开标和定标程序

13.1投标人递交投标文件；

13.2投标文件公开开标；

13.3按投标总报价从低到高，确定中标候选人 。

14、开标细则

14.1开标由招标人或招标人委托的招标代理主持；

14.2由招标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；

14.3细则

14.3.1投标截止期前，各投标人递交投标文件至招标文件规定的投标地点。投标人的法定代表人或法定代表人授权委托人（仅限于法定代表人不出席而委托授权代表出席开标会的）的本人凭身份证原件递交投标文件，招标人进行检验确认有效后，才接收其投标文件；

14.3.2若投标人代表对开标过程提出异议，该投标人代表须同时出示本人身份证原件；

14.4开标时，宣读a、投标人名称b、标书密封情况；c、法定代表人证明及授权委托；d、项目负责人名称；e、投标报价等主要内容以及开标记录表内容。

14.5招标人对开标过程进行记录，并存档备查，投标人在开标记录上签字。

15、定标细则

15.1按投标总报价从低到高排序，投标总报价相同的投标文件，投标人投标报价若出现报价相同情况的，采取公开摇珠方式随机确定排名次序。推荐前3名依次为第一中标候选人至第三中标候选人。若有效投标单位不足三家，应当依法重新招标。

附表一

开标记录表

工程名称：南沙渔业产业园美丽渔场创建项目十六东围与二十一围路基回填工程

建设单位名称：广州南沙渔业产业园有限公司

投标最高报价值：人民币869475.84元

质量要求：合格

定标方式：最低投标价法

| 单位名称 记录内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标文件密封性 和包装完整性 |  |  |  |
| 法定代表人证明书 和授权委托书 |  |  |  |
| 委托人是否出席 |  |  |  |
| 工期（日历天） |  |  |  |
| 质量标准 |  |  |  |
| 投标总价(元) |  |  |  |
| 投标报价顺序 (由低至高) |  |  |  |
| 中标候选人 |  |  |  |
| 投标单位委托人确认 |  |  |  |

招标单位：                                    招标代理机构：

日期：   年   月   日

项目投标书

致：广州南沙渔业产业园有限公司

经考察现场和认真研究南沙渔业产业园美丽渔场创建项目十六东围与二十一围路基回填工程邀请文件和其他相关文件后，我单位愿按本表中所填写的投标报价、工期和质量目标或根据邀请文件的规定承包本工程施工任务。

在投标有效期内，我单位所编制的投标文件始终对我单位具有约束力，我单位随时接受中标。

除非另外达成协议并生效，我单位递交的投标文件和贵单位的邀请文件、其他相关文件以及中标通知书将构成约束我们双方行为的合同之一。

我单位保证将严格按照招投标法管理的有关规定及邀请文件的约定开展投标活动。如有违反，我单位愿意接受建设行政主管部门的行政处罚，并承担相应法律责任。

附表

工程名称：南沙渔业产业园美丽渔场创建项目十六东围与二十一围路基回填工程

| 投标报价 | 小写：￥： 元 大写： |  |
| --- | --- | --- |
| 下浮率 | % |  |
| 合同工期 | 按合同要求 |  |
| 质量要求 | 按合同要求 |  |
| 保修期限 | 按合同要求 |  |
| 委派的项目负责人 | 姓名 |  |
| 委派的安全员 | 姓名 |  |

投标人（盖公章）：

联系人：

联系电话：

2022年  月  日

## 合同条款（最终以双方签定的为准）

【CLHT202201版】

承揽（施工）合同

编号：2022-  -

甲方：广州南沙渔业产业园有限公司

法定代表人：

通讯地址：广州市南沙区灵新公路新港大道1号

电    话：020-84525218

乙方：

法定代表人：

组织机构代码（身份证号）：

地址：

电    话：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：南沙渔业产业园美丽渔场创建项目十六东围与二十一围路基回填工程;

工程地点：广州市南沙区十六东围、二十一围

工程内容：按发包人提供的邀请函、工程量清单及设计图纸，承包南沙渔业产业园美丽渔场创建项目十六东围与二十一围路基回填工程等，具体工程需符合有关规定和要求。

工程规模：本工程位于广州南沙区十六东围、二十一围，南沙渔业产业园美丽渔场创建项目十六东围与二十一围路基回填工程是对十六东围、二十一围中间路进行提升改造，打造为林荫生态廊道。现拟对十六东围、二十一围路基进行土方堆填预压处理，以提高后续新建道路路基承载力和稳定性，具体实施内容包括：清除现有路坡表面腐殖土，后按设计断面填筑土 方并压实处理，新建、扩建路基完成路基路面10米，投资估算约为 94.8 万元（含税、利）。（具体以招标图纸的全部内容及招标过程相关资料所含全部内容为准）。

- 工程承包方式

本工程实行包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、项目措施费包干的承包方式。

三、合同工期

开工日期：  /  年  /  月   /  日（具体时间以开工报告为准）

竣工日期：  /  年   / 月   /  日（具体时间以竣工报告为准）

合同工期总日历天数       天。

四、工程质量标准

工程质量目标：          合格                  。

五、工程造价

工程总造价暂定为：￥    元（大写：   ），上述乙方工程总承包价已包括了除不可抗拒的重大自然灾害、战争或建设规模、技术标准变更外的一切风险。最终结算价按完工后经审核确认的造价，下浮   % 结算。

支付方式：双方约定按以下   1   方式支付工程款。

- （1）工程完工后   15  日内支付至合同暂定价的  70    %

（2）工程结算后   15  日内支付至合同结算价的  97   %

（4）工程竣工后留存合同结算价的   3  %作为质保金，于工程竣工后  1  年内无质量问题后支付。

- （1）无预付款，工程竣工后   /  日内支付合同总价的   /  %

工程结算后支付至合同总价的   97   %

- 工程竣工后留存合同总金额的   3  %作为质保金，于工程竣工后  1  年内无质量问题后支付。

以上款项均自甲方收到乙方开具的合法等额增值税专用发票之日起  14  个工作日内支付。

六、组成合同的文件

1、本合同书；

2、工程量清单。

七、乙方义务

1.乙方必须严格执行国家法律法规，严格执行国家有关建筑、安装工程质量标准和安全施工的有关部门规定，安全生产、文明施工，认真执行国家安全、质量生产操作规程。

2.乙方负责为本项目施工现场的全体人员办理人身意外伤害保险，并对施工中发生的一切事故承担全部责任及费用。

3.乙方必须妥善处理好本工程的农民工的工资问题，所有涉及本工程项目的劳动工资问题均由乙方自行负责，甲方不承担任何连带责任。

4.甲方有权对正在施工的工程项目和施工地盘进行正常的管理和指导，乙方必须无条件接受甲方的管理。对发现有违反质量、安全操作规程施工或发现存有质量、安全隐患的情况，甲方有权责令停工整顿。

5.乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、按时完工，承担工程质量责任和施工安全责任。若发生工程质量事故或安全事故引起的任何赔偿均由乙方承担，与甲方无关。若逾期完工，每逾期一天，乙方向甲方支付工程总造价千分之三的违约金。逾期十天以上，甲方有权解除合同。

八、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

九、本工程所有材料均由乙方负责。

十、争议解决办法：本合同在履行中如发生争议，双方应友好协商解决，协商不成时，任何一方可向广州市南沙区人民法院提起诉讼。

十一、本合同一式 6 份，双方各 3 份。

十二、合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。在全部工程交工验收并以竣工验收，工程通过了最终检验且经过质保期无异议后终止。

十三、通知与送达

甲乙双方同意合同中填写的通讯地址作为双方往来文书及解决争议接收法院诉讼文书的送达地址和联系方式，该送达地址适用于合同履行及一审、二审至案件执行终结时止。如通讯地址变更，应联系对方办理变更手续。因通讯地址不准确、变更后未及时告知对方、被送达方拒绝签收等原因，导致相关文书未能被对方接收的，也应视为送达。邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。

甲方再次确认的送达地址为：广州市南沙区灵新公路新港大道1号

联系电话：020-84525218

乙方再次确认的送达地址为：

（以下无正文）

甲方:（盖章）

法定代表人或经授权的委托代理人：（签字）

乙方:（盖章）

法定代表人或经授权的委托代理人：（签字）

合同签订日期      年   月   日

南沙区建设工程项目廉洁责任合同

（示范性合同文本）

发包人（委托人）：广州南沙渔业产业园有限公司

承包人（受托人）：

建设工程项目：南沙渔业产业园美丽渔场创建项目十六东围与二十一围路基回填工程

建设工程地点：广州市南沙区十六东围、二十一围

为贯彻落实国家、省、市有关廉洁规定，深化廉洁南沙自贸试验区建设，加强工程建设领域廉洁风险防控，构建亲清政商关系，营造风清气正的市场环境，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例等法律法规及政策的规定，双方同意签订本合同。

第一条  本合同适用于南沙区政府财政资金和国有资金占控股或主导地位的公开招标类建设工程项目，涵盖工程施工类及服务类合同。辖区范围内其他工程项目可参照执行。

第二条  发包人及其工作人员不得利用项目或职权为本人及亲属谋取不正当利益，包括下列行为：

2.1  索取、接受或者以借为名占用承包人的财物，包括但不限于任何形式的礼品礼金、好处费、回扣、各种有价证券、购物卡及其他支付凭证、房产、车辆、贵重物品等；

2.2  接受承包人宴请（工作餐除外）及旅游、健身、娱乐等活动安排；

2.3  向承包人报销任何应由自身承担、支付的费用；

2.4  向承包人推荐分包人，推销材料和设备，要求承包人购买指定的材料和设备；

2.5  私自为建设工程安排施工队伍，从事与建设工程有关的各种有偿中介服务；

2.6  要求或者暗示承包人为本人或亲属的工作安排、职务晋升、经商办企业、出国出境、旅游、留学、探亲、定居等提供资助或便利；

2.7  默许、纵容、授意亲属收受承包人财物，或从事与建设工程有关的材料和设备供应、工程分包、劳务等经济活动；

2.8  其他利用项目或职权谋取不正当利益的行为。

第三条  承包人及其工作人员不得通过商业贿赂等不正当手段谋取利益，包括下列行为：

3.1  同意或主动向发包人及其工作人员提供第二条约定的禁止性行为；

3.2  向与建设工程相关的代建、施工、监理（项目管理）、勘察、设计、咨询等有关单位及其工作人员进行商业贿赂，包括但不限于任何形式的礼品礼金、有价证券、购物卡、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费，以及支付旅游费用、报销各种消费凭证等。

3.3  接受与建设工程相关的代建、施工、监理（项目管理）、勘察、设计、咨询等有关单位及其工作人员的商业贿赂。

3.4  接受分包（工程分包、劳务分包等）单位、材料设备供应单位等单位及其工作人员的商业贿赂。

3.5  其他通过不正当手段谋取利益的行为。

第四条  发包人、承包人及双方工作人员不得违规干预或插手建设工程招投标活动，禁止串通投标（围标）等不正当竞争行为。

第五条  廉洁风险防控机制

发包人、承包人双方均有义务建立健全廉洁风险防控机制，排查、梳理建设工程业务流程及关键工作岗位涉及的廉洁风险点，有针对性地逐项制定防控措施，加强对单位工作人员的廉洁教育，预警在先、防范在前，风险定到岗、制度建到位、责任落到人。发现对方在业务活动中有违反廉洁规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

第六条  廉洁违约责任

6.1  发包人及其工作人员违反本合同第二条和第四条规定，相关责任人应受到相应的党纪政务（纪）处分，涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理；给承包人造成经济损失的，应承担相应的赔偿责任。

6.2  承包人及其工作人员违反本合同第三条和第四条规定，经有关主管部门查证属实或者经纪检监察机关认定违纪、经司法机关依法确定构成违法犯罪的，承包人应按次向发包人支付廉洁违约金（施工类建设项目合同价款2%且不超过100万元人民币，服务类建设项目合同价款5%且不超过50万元人民币）；给发包人造成经济损失的，还应承担相应的赔偿责任。同时，发包人有权：（1）如承包人的行为严重影响合同的履行或者严重干扰市场公平竞争营商环境，可单方解除主合同；（2）将承包人的履约评价评为不合格，并拒绝其参与发包人负责实施项目的投标或摇珠；（3）将有关情况报相关主管部门记录，作为企业诚信评分考核，建议给予通报并向社会进行公示。

第七条  监督举报

发包人、承包人均有监督举报的权利和义务，发现对方有违反本合同的行为，可向南沙区纪委监委举报。南沙区纪委监委将按照相关规定予以受理，鼓励实名举报，严查诬告陷害，对实名举报有功人员给予一定的现金奖励，对诬告陷害的依规依纪依法给予处理。

南沙区纪委监委举报方式：

来信举报：广州市南沙区凤凰大道一号南沙区纪委监委信访室，邮编511455；

电话举报：020-84986949，020-12388；

网络举报：http://guangdong.12388.gov.cn；

二维码举报：

第八条  其他约定

本合同作为双方所签署主合同的附件，与主合同具有同等法律效力。对项目涉及的廉洁问题，不受项目竣工验收、工作人员离职或退休等原因影响，发包人、承包人仍应按合同约定承担相应的违约责任。

本合同一式__6__份，双方各执__3__份，经双方签署后生效。

| 发包人（公章）： 法定代表人/授权代理人 （签字）： 或党委书记/纪委书记 （签字） | 承包人（公章）： 法定代表人/授权代理人 （签字）： 或党委书记/纪委书记 （签字） |
| --- | --- |

第四章  发包价及其工程量清单

注：本工程提供的工程量清单仅供投标人参考，另册。